## Slide 1: OE TUBE video streaming application
Készítette:
Török Tamás – Architect
Szanyi Szabolcs – SCRUM Master
Szalai István – Product Owner
Béres Benjámin - Fejlesztő
Schaffer Tamás - Fejlesztő
Molnár Ákos - Fejlesztő

## Slide 2: MŰKÖDÉSE, TECHNIKAI HÁTTERE

## Slide 3: Funkciólista
HLS videó streaming ELKÉSZÜLT
Microsoft login MÁSKÉPP KÉSZÜLT EL
Csoportok létrehozása, szerkesztése, megtekintése ELKÉSZÜLT
Lejátszási listák létrehozása, szerkesztése, megtekintése ELKÉSZÜLT
Videók felöltése, konvertálása, szerkesztése, megtekintése ELKÉSZÜLT
Videó felbontás változtatás stream közben ELKÉSZÜLT
Videókat ne lehessen letölteni ELKÉSZÜLT
Szerver oldali konverzió ELKÉSZÜLT

## Slide 4: Csoportok, lejátszási listák
A videók láthatóságát a tartalmazó csoport(ok) határozza meg
3 fő láthatóság / csoport
  Private: Csak a felhasználó látja
  Public: Mindenki láthatja, még a nem bejelentkezettek is.
  Custom
    Egyedi csoportokat lehet létrehozni (OE is ide tartozik). OE-s fiók automatikusan az OE csoportba kerülnek domain alapján.
Lejátszási listáknak NINCS láthatóság paramétere
Lejátszási lista mindenkinek elérhető, viszont csak azon tartalmak érhetőek el, amelyekhez van jogosultságunk (amelyik csoportnak a tagja vagyunk)

## Slide 5: Csoportok, lejátszási listák példa
Béla
  Nincs OE fiókja
  vagy éppen nincs bejelentkezve
Meg szeretne nézni egy lejátszási listát
Csoportok
  Private
  Public
  Custom
Lejátszási lista
Private Videó (nem Béláé)
Public Videó
Custom cs. Videó
Cica csoport
Custom cs. Videó
Custom cs. Videó
Kutya csop.
Zsiráf csop.

## Slide 6: Csoportok, lejátszási listák példa
Béla
  Nincs OE fiókja
  vagy éppen nincs bejelentkezve
Meg szeretne nézni egy lejátszási listát
Csoportok
  Private
  Public
  Custom
Ebből amit Béla lát
Public Videó

## Slide 7: Csoportok, lejátszási listák példa
Gézu
  Van OE fiókja
  Be van jelentkezve
  Kutya csoport tagja
Meg szeretne nézni egy lejátszási listát
Csoportok
  Private
  Public
  Custom
Lejátszási lista
Private Videó
Public Videó
Custom cs. Videó
Cica csoport
Custom cs. Videó
Custom cs. Videó
Kutya csop.
Zsiráf csop.

## Slide 8: Csoportok, lejátszási listák példa
Gézu
  Van OE fiókja
  Be van jelentkezve
  Kutya csoport tagja
Meg szeretne nézni egy lejátszási listát
Csoportok
  Private
  Public
  Custom
Amit Gézu lát
Public Videó
Custom cs. Videó
Kutya csop.

## Slide 9: Csoportok, lejátszási listák példa
Petike
  Van OE fiókja
  Be van jelentkezve
  Mindegyik csoport tagja
  Private videója is van
Meg szeretne nézni egy lejátszási listát
Csoportok
  Private
  Public
  Custom
Lejátszási lista
Private Videó
Public Videó
Custom cs. Videó
Cica csoport
Custom cs. Videó
Custom cs. Videó
Kutya csop.
Zsiráf csop.

## Slide 10: DEMO

## Slide 11: SZAKMAI BEMUTATÓ

## Slide 12: Használt keretrendszerek - Frontend
Angular
DevExtreme (Angular-ra is épül)
  UI komponensek (gomb, slider, list, data-grid, stb.)

## Slide 13: Használt keretrendszerek - Backend
ASP.NET
ABP (ASP.NET-re épül)
  Proxiek
    szerveroldalon létrehozott modellek könnyű generálása frontendre is
    API-k alapján service-ek generálása frontenden

## Slide 14: Sablonok
OE dizájnt próbáltunk követni -> Egységesség
https://nik.uni-obuda.hu/ színei dominálnak

## Slide 15: Sablonok

## Slide 16: Sablonok

## Slide 17: Verziókövetés
Master branch: Release-ek kerülnek ide
Develop branch: Működő kódok kerülnek ide
Feature branch(-ek): Különböző funkciók/issue-k készülnek itt -> Pull request -> Review -> Merge (adott esetben conflict kezelés)
Feature-ök esetén egyik feature esetleg be lett mergelve a másikba
Develop merge a feature branchbe -> Conflict-ok kezelése.

## Slide 18: Fejlesztés menete
Készült egy alap adatbázis terv, dizájn terv
A dizájn és a funkciók folyamatában változtak
Hétfőnként standup
Sprintek elején készítettünk task-okat -> hétről hétre bővítettük ezeket

## Slide 19: Probléma jegyzőkönyv
Frontend
  ABP és Devex összemosása
  A seeker magától mutassa hol tart a videó, illetve kézzel is lehessen belenyúlni
  Többszöri videómegnyitáskor több hangsáv is hallható volt
  Egyéni komponensek átlátása, újra felhasználása
Backend
  Új keretrendszer megismerése
  Nem lehetett 3 karakternél hosszabb nevű lejátszási listát létrehozni, mert a playlist adatbázis konfigurációjában véletlenül fel volt cserélve a minimális és a maximális hossz.
  Lejátszási listák videói nem az eredeti sorrendben jelentek meg.

## Slide 20: Tapasztalatok
Eleinte nehézkes volt
  Új, ismeretlen keretrendszerek MEGOLDÓDOTT
  „Ismeretlen csapattagok” MEGOLDÓDOTT
  Task-ok létrehozása, időbecslés MEGOLDÓDOTT
  Meeting-ek rendszeresítése MEGOLDÓDOTT
Sikeres, gördülékeny meeting-ek
Mindenki testhezálló feladatot kapott
Jól kiegészítettük egymás tudását, segítettünk feladatokban (privát chat, meeting)
Jó kommunikáció (pl. valaki nem tudott részt venni meetingen, feladatot magára vállalni)
Nehézségként fennmaradt a végén
  Board kezelése (néha lemaradt a fejlesztéstől)

## Slide 21: Tanulságok
Nagyon fontos a tervezés (egyénileg és közösen)
Fontos a megfelelő feladat kiosztás
Átfogó meeting-ek
Fontos a kommunikáció, megértés csapattagokkal szemben

## Slide 22: Köszönöm a figyelmet